АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2015                                                                                                                  № 22

п. Алейский

О проведении мероприятий

по весенней санитарной

очистке и благоустройству

территорий населенных

пунктов Алейского сельсовета

В связи с наступлением весеннее – летнего периода и необходимостью проведения работ по благоустройству территорий населенных пунктов сельсовета,  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить план мероприятий по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Алейского сельсовета (прилагается).

Глава сельсовета                                                                                           А.А. Середа

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Алейского сельсовета

от  23.04.2015 № 22

П Л А Н

мероприятий по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий

населенных пунктов сельсовета

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 1 | Провести совещание с руководителями учреждений соцкультбыта по вопросу благоустройства территории. | до 24.04 | А.А. Середа |
| 2 | Объявить каждую пятницу недели санитарным днём по уборке территорий: личных подворий, учреждений соцкультбыта, производственных участков. | Постоянно | Администрация сельсовета |
| 3 | Предложить руководителям СПК «Нива», ООО «Алейское», ООО «Трансавто» провести организационную работу среди трудовых коллективов, разработать и осуществить конкретные мероприятия, предусмотрев в них выполнение работ по ремонту фасадов зданий, ограждений, очистку территории производственных участков от мусора (навоза), уборку разрушенных не подлежащих восстановлению зданий и сооружений, вырубку сухих деревьев, обрезку деревьев и кустарников, посадку зеленых насаждений и разбивку цветочных клумб. | до 24.04 | Администрация сельсовета |
| 4 | Рекомендовать жильцам частных домов обеспечить качественную и своевременную уборку уличных и дворовых территорий, а также территорий, прилегающих ко двору по длине занимаемого участка, включая перекресток, если участок является угловым, в ширину – с середины улицы, а при односторонней застройке – на всю ширину проезжей части. | Апрель - май | Администрация сельсовета, депутаты сельсовета |
| 5 | Рекомендовать заведующим ФАП поселков, членам административной комиссии, женсовету, депутатам усилить контроль за санитарным состоянием поселков, принимать строгие меры к нарушителям санитарного порядка. | Постоянно | Администрация сельсовета |
| 6 | Подготовить и вручить письма руководителям учреждений соцкультбыта, частным предпринимателям, главам КФХ о проведении мероприятий по благоустройству поселков сельсовета | до 24.04 | Администрация сельсовета |
|  | 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА |  |  |
|  | ПОСЕЛОК АЛЕЙСКИЙ |  |  |
| 1 | Уборка и очистка мусора безхозяйных территорий в поселке, вырубка сухих деревьев. | постоянно | Администрация сельсовета |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок в черте посёлка | постоянно | Административная комиссия |
| 3 | Буртовка (обваловка) поселковой свалки, установка аншлага « Свалка разрешена» | июнь | Администрация сельсовета |
| 4 | Уборка территории, установка контейнеров для мусора. Засыпка ямок и неровностей на участке, прилегающем к магазинам, вырубка клёнов. | Апрель - июнь | Торговые организации |
| 5 | Частичный ремонт внутри поселковых дорог (засыпка ямок и неровностей) | Май- июнь | Администрация сельсовета |
| 6 | Благоустройство территории памятника погибшим в ВОВ. | постоянно | Шамрина Н.П. |
| 7 | Борьба с сорной растительностью | постоянно | Административная комиссия, депута- ты сельсовета |
|  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА |  |  |
| 1 | Весенняя очистка территории сельсовета от мусора | апрель | Глава сельсовета |
| 2 | Побелка цоколя, бордюр | Май |  |
| 3 | Разбивка и оформление цветочных клумб возле здания сельсовета, высадка цветов | Май |  |
| 4 | Ремонт ограждения здания сельсовета и памятника погибшим в ВОВ | май |  |
| 5 | Ремонт крыльца здания сельсовета | июнь |  |
|  | СДК |  |  |
| 1 | Весенняя уборка территории СДК | апрель | Ермоленко Е.П. |
| 2 | Побелка цоколя здания СДК | Май |  |
| 3 | Вырубка клёнов, подрезка деревьев вдоль дороги. Побелка деревьев | Май |  |
|  | ФАП |  |  |
| 1 | Весенняя уборка территории ФАП | апрель | Лысова Е.А. |
| 2 | Побелка здания ФАП | Май |  |
| 3 | Вырубка клёнов, подрезка деревьев вдоль дороги | Май-июнь |  |
|  | ШКОЛА, ДЕТСАД |  |  |
| 1 | Весенняя уборка территории школы и детсада и вывоз мусора | Май | Шамрина Н.П. Шайхутдинова С.А |
| 2 | Побелка деревьев | Май |  |
| 3 | Частичный ремонт ограждения школы | Май |  |
| 4 | Побелка здания школы | Июль |  |
| 5 | Разбивка и оформление цветочных клумб возле школы, посадка цветов | Май |  |
|  | ООО « Алейское» |  |  |
| 1 | Уборка территории конторы, гаража, мастерской, нефтебазы, складов. | Апрель- май | Киль С.А. |
| 2 | Подрезка вязов на территории конторы | апрель |  |
| 3 | Покраска цоколя здания конторы | Май |  |
| 4 | Вырубка кленов на территории весовой | Май |  |
| 5 | Планировка территории центрального склада | июнь |  |
|  | ООО « Теплосеть +» |  |  |
| 1 | Уборка территории котельных, вывоз шлака | Май | Воронков А.Н. |
| 2. | Вырубка клёнов около котельной | Май |  |
|  | Посёлок ПЕРВОМАЙСКИЙ |  |  |
| 1 | Уборка и очистка бесхозяйных территорий поселка, вырубка сухих деревьев | постоянно | Администрация сельсовета |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок в черте и за чертой поселка | постоянно | Администрация сельсовета |
| 3 | Уборка и очистка территорий производственных баз. | Апрель-май | ООО «Алейское», ПСК «Геос», ООО «Сибирь» |
| 4 | Уборка территории магазина, вырубка клёнов в радиусе 10м от здания магазина | Апрель -май | Свиридов А.С. |
| 5 | Борьба с сорной растительностью | постоянно | Административная комиссия, депута- ты сельсовета |
|  | ШКОЛА |  |  |
| 1 | Уборка территории от мусора | Апрель | Яговцева А.К. |
| 2 | Разбивка цветочных клумб | Май |  |
| 3 | Снос старого здания | июль |  |
| 4 5. | Побелка здания школы Благоустройство территории памятника погибшим в Вов | Июнь постоянно |  |
|  | ФАП |  |  |
| 1 | Очистка территории от мусора, вывоз шлака | Апрель-май | Яговцева А.К. |
| 2 | Вырубка клёнов | Май-июнь |  |
| 3 | Частичная оштукатуривание и побелка здания ФАП | Июнь |  |
|  | СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА |  |  |
| 1 | Уборка территории библиотеки | Апрель- май | Долженкова А.Н. |
| 2 | Вырубка клёнов и подрезка кустарников | Май |  |
| 3 | Разбивка и оформление клумб возле библиотеки | Май | Долженкова А.Н. |
|  | ООО «Алейское» |  |  |
| 1 | Уборка территории мастерской, машдвора, складов, животноводческого комплекса от мусора | Апрель- май | Киль С.А. |
| 2 | Вырубка сухих деревьев, кленов на подведомственной территории | Май-июнь |  |
| 3 | Грейдерование территории возле мастерской, машдвора. | Май-июнь |  |
| 1 2 | Село Малахово Ликвидация несанкционированных свалок в черте и за чертой села Уборка территории магазинов | постоянно Апрель- май | Административная комиссия Администрация сельсовета Свиридов А.С. Т.А. Божкова Воронков В.А |
|  | ООО «Им. Энгельса» |  |  |
| 1 | Уборка территории мастерской, складов, животноводческого комплекса от мусора | Апрель-май | Вебер Ю.А. |
| 2 | Планировка на территории производственных баз | май |  |
|  | ФАП, БИБЛИОТЕКА, КЛУБ |  |  |
| 1 | Уборка территории, вывоз мусора | Апрель-май | Цыброва Г.П., Гайбель Н.В. Куртова Н.В. |
| 2 | Разбивка цветочных клумб | май |  |
| 3 | Уборка территории и текущий ремонт памятника погибшим в ВОВ | постоянно |  |
|  | ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ |  |  |
| 1 | Весенняя уборка и очистка бесхозяйных территорий поселка, вырубка сухих деревьев | Апрель- май | Администрация сельсовета |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок в черте и за чертой поселка | постоянно | Административная комиссия |
| 3 | Буртовка поселковой свалки | Июнь | Администрация сельсовета |
| 4 5 | Планировка территории поселка Уборка территории магазина от мусора | Май-июнь Апрель -май | Администрация сельсовета Свиридов А.С. |
| 6 | Борьба с сорной растительностью | постоянно | Административная комиссия |
|  | ШКОЛА |  |  |
| 1 | Уборка территории от мусора | Апрель- май | Герман Е.А. |
| 2 | Вырубка клёнов вокруг территории школы | Май |  |
| 3 | Разбивка и оформление цветочных клумб | Май |  |
| 4 | Благоустройство территории памятника погибшим в ВОВ | постоянно |  |
|  | СПК « НИВА» |  |  |
| 1 | Уборка территории конторы, мастерской, нефтебазы, складов, животноводческого комплекса | Апрель- май | Швенк А.А. |
| 2 | Вырубка клёнов на подведомственной территории | Май-июнь |  |
| 3 | Разбивка и оформление цветочных клумб возле здания конторы | Май |  |
| 4 | Планировка территории мастерской и животноводческого комплекса | Май-июнь |  |
| 5 | Очистка и уборка территории бывшего здания клуба от мусора, вырубка деревьев | Май-июнь |  |
|  | поселок МАМОНТОВСКИЙ |  |  |
| 1 | Уборка территории клуба | апрель | Маскаева Е.А., |
| 2 | Разбивка и оформление цветочных клумб, посадка цветов возле здания | Май |  |
| 3 | Частичная штукатурка, побелка здания клуба | Июнь-июль |  |
| 4 | Уборка территории памятника погибшим в ВОВ | постоянно | Маскаева Е.А. |
| 5 | Борьба с сорной растительностью | постоянно | Административная комиссия |
| 6 | Уборка территории столовой и производственной базы | Апрель- май | Стабров С.П. |
| 7 | Уборка и очистка территории бывшего клуба, принадлежащего СПК « Нива» | Июнь-июль | Швенк А.А. |
| 8 | Снос здания бывшей школы, рекультивация земельного участка | май-июнь | Администрация сельсвета |