АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2018 № - 12

п.Бориха

Об организации и проведении

мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в период

весеннего паводка 2018 года на

территории Краснопартизанского

сельсовета

В целях своевременного осуществления необходимых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2018 году на территории Краснопартизанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Возложить обязанности по организации и проведению мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Краснопартизанского сельсовета в период паводка 2018 года на комиссию состав которой утвержден Постановлением Администрации от 07.03.2017 № 8 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Краснопартизанского сельсовета» (председатель Соколова Е.В.)

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод (прилагается)

3. Запретить въезд и движение всех видов транспортных средств и грузовых автомобилей по улицам села грузоподъемностью свыше 10 тонн с 1 апреля по 30 апреля 2018года.

4. При необходимости проведения каких- либо работ, въезд в село необходимо согласовывать с Администрацией сельсовета, в противном случае к виновным будут применяться меры административного воздействия.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета С.М.Емельянова

Приложение к постановлению

Администрации

Краснопартизанского сельсовета

от 16.03.2018 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод на территории

Краснопартизанского сельсовета в весенний период 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| 1. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью выработки плана действий на период весеннего паводка | 16.03.2018 | Глава сельсовета |
| 2. | Прорыть каналы для пропуска талых вод, очистить водопропускные трубы под дорогами | 20.03.2018 | Глава сельсовета |
| 3. | Провести герметизацию всех действующих скважин и отвести от них паводковые воды | 23.03.2018 | Белоруков Б.Н. |
| 4. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов и пропуску талых вод | 07-12.03.2018 | депутаты сельсовета |
| 5. | Произвести необходимые работы для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть | до 20.03.2018 | Белоруков Б.Н. |
| 6. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ | с 25.03.2018 | Глава сельсовета |
| 7. | Контролировать ситуацию в период паводка на территории сельсовета и принимать необходимые меры | В паводковый период | Глава сельсовета |