АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.03.2019 № 10

с.Плотава

Об организации и проведении

мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в с.Плотава

в период весеннего паводка 2019 года

 В целях своевременного и качественного исполнения закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Администрации Алейского района Алтайского края от 18.01.2019 № 10р "О подготовке к весеннему половодью 2019 года", предотвращения последствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Плотавского сельсовета и во избежание подтопления административных зданий, производственных объектов всех форм собственности, также жилых домов и надворных построек при них

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Плотавского сельсовета о возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года (прилагается).

2. В целях сохранения дорожного полотна в черте населенного пункта ограничить с 20 марта 2019 года по 25 мая 2019 года по всем улицам и переулкам территории села движение транспортных средств грузоподъёмностью более 3,5 тонн.

 Ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий продукты питания во все магазины села, осуществляющий доставку газа для населения и топлива в котельные, транспорт, осуществляющий на территории села закуп молока и мяса у населения.

 Руководителям организаций всех форм собственности и жителям села, планирующим перевозки большегрузным транспортом, осуществлять данные мероприятия только с разрешения Администрации сельсовета.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

Глава сельсовета О.А. Богачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Плотавского сельсовета

от 12.03.2019 № 10

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Плотавского сельсовета о возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести общее заседание комиссии с привлечением руководителей всех форм собственности | 14.03. | Глава сельсовета |
| 2 | Организовать встречи депутатов с жителями округов по разъяснению необходимости очистки от снега крыш, погребов, водонапорных труб, проходящих рядом с подворьем, жилых помещений, гаражей | с 12.03. | Глава сельсовета, депутаты |
| 3 | Провести рейды на сельское кладбище и скотомогильник по предотвращению их подтопления. | с 02.04 | Глава сельсовета, Совет ветеранов |
| 4 | Очистка от снега крыш частных подворий | По мере необходимости | Жители села |
| 5 | Организация субботников по очистке от снега крыш административных зданий и отводов для спуска талых вод | с 12.03 | Руководители учреждений всех форм собственности, завхозы |
| 6 | Выявить в ходе рейда остронуждающихся в помощи одиноких пенсионеров села | к 30.03 | Совет ветеранов села |
| 7 | Работа школьников села по очистке от снега домов престарелых и одиноких граждан | до 31.03 | Зав.филиалом |
| 8 | Организация пропуска воды по улицам, путём проделывания трактором стёка в местах заторов и большого паводка | с 12.03 | Глава сельсовета, руководитель ООО "им.Энгельса" |
| 9 | Проведение необходимых работ по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод | 12.03-01.04 | Председатель паводковой комиссии |
| 10 | Установить постоянный контроль за жилой зоной по ул.Школьная, Молодёжная, Советская, Клубная | в период паводка | Глава сельсоветаКомиссия |
| 11 | Установить постоянный контроль за состоянием плотин озёр «Школьное» и «Киргизское», прорыв которых может угрожать подтоплением жилой зоны | в период паводка | Администрация села, комиссия |
| 12 | Классным руководителям провести единый урок по безопасности жизнедеятельности в период паводка | в период паводка | Классные руководители школы |
| 13 | Организовать работу по предоставлению трактора жителям с.Плотава для очистки личных подворий | в период паводка | Председатель паводковой комиссии, глава сельсовета |