План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Алейском районе в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное | Объект | Стоимость по сметному | Сроки | Средства бюджета |
| п/п | образование |  | расчету, тыс. рублей | исполнения в |  |
|  |  |  |  | 2020 г. |  |
| 1 | Фрунзенский сельсовет | Ремонт автомобильных дорог | 1488,8 | Сентябрь | Районный бюджет, |
|  |  | общего пользования в с.Вавилон |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кашинский сельсовет | Капитальный ремонт здания МКОУ | 7049,54 | Сентябрь | Районный бюджет, |
|  |  | «Кабаковская СОШ»; |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Большепанюшевский | Капитальный ремонт здания МКОУ | 10765,94 | Январь | Районный бюджет, |
|  | сельсовет | «Большепанюшевская СОШ»; |  |  | краевой бюджет |
|  |  | проверка ценообразования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заветильичевский | Капитальный ремонт здания | 200,0 | По срокам | Районный бюджет |
|  | сельсовет | «Солнечная СОШ» |  | КАИП |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Моховской сельсовет | Капитальный ремонт спортивного | 2190,61 | По срокам | Районный бюджет, |
|  |  | зала «Моховская СОШ» |  | КАИП | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Плотавский сельсовет | Капитальный ремонт водозаборной | 2338,3 | Сентябрь | Районный бюджет, |
|  |  | скважины в с. Плотава Алейского |  |  | краевой бюджет |
|  |  | района |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кашинский сельсовет | Реконструкция и развитие сетей | 6658,9 | По срокам | Районный бюджет, |
|  |  | водоснабжения в с.Кабаково |  | КАИП | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Большепанюшевский | Перевооружение котельной | 8030,0 | Октябрь | Районный бюджет, |
|  | сельсовет | (монтаж модульной) в с. |  |  | краевой бюджет |
|  |  | Большепанюшево |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Администрация Алейского | Обеспечение инфраструктурой | 200,0 |  | Районный бюджет |
|  | района | земельных участков в соответствии |  |  |  |
|  |  | с законом Алтайского края от |  |  |  |
|  |  | 09.11.2015 №98-ЗС «О бесплатном |  |  |  |
|  |  | предоставлении в собственность |  |  |  |
|  |  | земельных участков» |  |  |  |
| 10 | Дубровский сельсовет | Капитальный ремонт сетей | 221,01 | Май-июнь | Районный бюджет |
|  |  | водопровода с. Т. Дуброва 150 м. |  |  |  |
|  |  | d-100 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Безголосовский сельсовет | Капитальный ремонт сетей | 180,38 | Май-июнь | Районный бюджет |
|  |  | водопровода |  |  |  |
|  |  | с. Безголосово 120 м. d-100 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Моховской сельсовет |  Замена котла КВр – 047 (КБ) |  | Июнь-июль | Районный бюджетконцессионное соглашение |
|  |  | мощностью 0,47 МВт в |  676,0 |  |  |
|  |  | с.Моховское – 1 шт. Замена циркуляционного насоса KM 65х50 160 на WILO-IPL 65/120 -1 шт. |  95,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заветильичевский | Замена участка теплотрассы в | 500,0 | Июнь | Районный бюджет |
|  | сельсовет | п.Заветы Ильича, 600 м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кашинский сельсовет | Замена насоса в котельной  | 120,0 | Июль | концессионное соглашение |
|  |  | с.Кашино -2 шт. (К45/30 на WILO-TOP40/10) котельная № 10; (К20/30 на WILO-TOP40/10) котельная № 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кировский сельсовет | Замена насоса в котельной | 140,0 | Июль | концессионное соглашение |
|  |  | п.Кировский -1 шт. (К45/30 на WILO-IPL 50/150-4/2 котельная № 11) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | Боровской сельсовет | Замена насоса в котельной | 60,0 | Июль | Районный бюджет |
|  |  | с.Боровское -1 шт. |  |  |  |
| 17 | Савинский сельсовет | Капитальный ремонт (замена) | 633,3 | По срокам | Районный бюджет, |
|  |  | водонапорной башни Рожновского |  | КАИП | краевой бюджет |
|  |  | емк. 25 м3 в с.Савинка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дружбинский сельсовет | Капитальный ремонт (замена) | 633,3 | По срокам | Районный бюджет, |
|  |  | водонапорной башни Рожновского |  | КАИП | краевой бюджет |
|  |  | емк. 25 м3 в с.Дружба |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Дружбинский сельсовет | Капитальный ремонт | 950,0 | Август | Районный бюджет |
|  |  | канализационной насосной станции |  |  |  |
|  |  | (КНС) и коллектора в с.Дружба |  |  |  |
| 20 |  | Демонтаж модульной котельной в | 500,0 | Июль | Районный бюджет |
|  |  | с.Дружба (детсад) и установка в |  |  |  |
|  |  | с.Савинка (с заменой одного котла |  |  |  |
|  |  | на КВр-045) |  |  |  |