АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

г. Алейск

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алейского района Алтайского края на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 29.06.2021 № 291

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 11.07.2011 № 84-ЗС «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае» и на основании постановления Администрации района от 07.07.2021 № 297 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алейского района Алтайского края на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Алейского района от 29.06.2021 № 291 следующие изменения:
	1. В паспорте программы раздел «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции: «За счет районного бюджета: 2021 год – 4307,14 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 тыс. руб.; 2023 – год 1000,0 тыс. руб. За счет средств концессионера: 2021 – год 2232,89 тыс. руб.; 2022 год - 2320,79 тыс. руб.; 2023 год – 1695,61 тыс. руб.».
	2. Раздел 6. Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы изложить в новой редакции: «6. Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы.

Ежегодное финансирование мероприятий й программы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств концессионера. Мероприятия программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год, кроме средств, заложенных в концессионном соглашении.

Общий объем финансирования мероприятий Программы (районный бюджет и средства концессионера) в 2021-2023 годах составит – 11606,43 тыс. руб.

В том числе за счет районного бюджета: 2021 год – 4307,14 тыс. руб.; 2022 год – 50,0 тыс. руб.; 2023 год – 1000,0 тыс. руб.; за счет средств концессионера: 2021 год – 2232,89 тыс. руб.; 2022 год - 2320,79 тыс. руб.; 2023 год – 1695,61 тыс. руб.».

* 1. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается).
1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Алейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Е.А. Половинкина.

Глава района С.Я. Агаркова

Заместитель главы Администрации района

по финансово-экономическим вопросам,

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. В. Гранкина

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам, председатель

комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры

и строительства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Половинкин

Председатель комитета по экономике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Уткина

Заместитель председателя

комитета по правовой политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Дубских

Горбунов Р.Ю.

66313

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности

 Алейского района Алтайского края

на 2021-2023годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Алейского района Алтайского на 2021-2023годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи и мероприятия программы | Срокисполнения | Планируемые объемы финансированияна реализацию программы тыс. рублей | Источники финансирования | Исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | **Всего** |  |  |
|  | **Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных отраслях на территории Алейского района Алтайского края.** |  | 6540,03 | 2370,79 | 2695,61 | **11606,43** |  |  |
|  |  |  | 4307,14 | 50,0 | 1000,0 | **5357,14** | Районный бюджет |
| 2232,89 | 2320,79 | 1695,61 | **6249,29** | Средства концессионера |
|  | **Мероприятие 1.1** Замена котла на КВр-0,5 (0,43) МВт (Гкал) котельная №20, п. Совхозный, ул. Гагарина 2а | 2021-2023 | 541,0 |  |  | 541,0 | Средства концессионера | ООО «Родник» |
|  | **Мероприятие 1.2** Ремонт крыши здания котельной №3, с. Безголосово, ул. Советская 98 | 2021-2023 |  | 708,0 |  | 708,0 | Средства концессионера | ООО «Родник» |
|  | **Мероприятие 1.3** Замена дымовой трубы, котельная №16, с. Вавилон, ул. Комсомольская 34 | 2021-2023 | 243,48 |  |  | 243,48 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.4** Замена котла на КВр-0,5, котельная №11, с. Кировское | 2021-2023 | 586,67 |  |  | 586,67 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.5** Замена котла на КВр-0,35, котельная №17, с. Красный Яр, ул. Дорожная 20а | 2021-2023 | 418,36 |  |  | 418,36 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.6** Замена насоса К20/30 на WILO-TOP 40/10, котельная №17, с. Красный Яр, ул. Дорожная 20а | 2021-2023 | 70,40 |  |  | 70,40 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.7** Замена котла на КВр-0,35, котельная №14, с. Плотава, ул. Клубная 28 | 2021-2023 | 291,77 |  |  | 291,77 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.8** Замена насоса К 20/30 на WILO-TOP 40/10, котельная №14, с. Плотава, ул. Клубная 28 | 2021-2023 | 81,21 |  |  | 81,21 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.9** Замена котла на КВр-0.3, котельная № 8, п.Солнечный, ул. Школьная, д. 1 | 2021-2023 |  | 418,36 |  | 418,36 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.10** Замена котла на КВр-0.4 котельная № 18,  с.Урюпино, ул.Школьная, 20, | 2021-2023 |  | 433,66 |  | 433,66 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.11** Замена котла Сибирь-5 на КВр-0,45 котельная № 12, п.Бориха, ул.Центральная, 4а, | 2021-2023 |  | 450,04 |  | 450,04 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.12** Замена трубы, сталь H 12 d 530 на H17 530х7 котельная № 18,  с.Урюпино, ул.Школьная, 20 | 2021-2023 |  | 243,48 |  | 243,48 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.13** Замена насоса К20/30 на WILO-IPL 50/121 котельная № 3, с.Боровское, ул.Кожина, д.30 | 2021-2023 |  | 67,25 |  | 67,25 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие1.14** Замена котла на КВр-0,35 котельная № 3, с.Боровское, ул.Кожина, д.30 | 2021-2023 |  |  | 418,36 | 418,36 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.15** Замена котла Сибирь-5 на КВр-035 котельная № 16, с.Вавилон, Комсомольская,34 | 2021-2023 |  |  | 418,36 | 418,36 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.16** Замена циркуляционного насоса К45/55 на WILO-IPL 65/120 котельная № 16, с.Вавилон, Комсомольская,34 | 2021-2023 |  |  | 84,52 | 84,52 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.17** Замена циркуляционного насоса Км 80 200/160 на WILO-IPL 65/175-7,5 котельная № 7, п.Заветы Ильича, ул.Школьная, д.9г | 2021-2023 |  |  | 179,0 | 179,0 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.18** Замена котла Сибирь-5 на КВр-0,35 котельная № 9, с.Кашино, ул. Партизанская, д.13а | 2021-2023 |  |  | 432,79 | 432,79 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.19** Замена насоса К20/30 на WILO-IPL 50/121 котельная № 3, с.Боровское, ул.Кожина, д.30 | 2021-2023 |  |  | 67,25 | 67,25 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Мероприятие 1.20** Замена насоса К20/30 на WILO-IPL 65/120 котельная № 15, с.Савинка, ул.Центральная, 37 | 2021-2023 |  |  | 95,33 | 95,33 | Средства концессионера | ООО «Теплосеть+» |
|  | **Задача 2. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в социальном секторе.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.2** Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения с. Дружба, протяженностью 300 м. | 2021-2023 | 300,0 |  |  | 300,0 | Районный бюджет | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.3** Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения с. Безголосово, протяженностью 300 м | 2021-2023 | 300,0 |  |  | 300,0 | Районный бюджет | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.4** Ремонт теплотрассы п. Заветы Ильича(утепление) протяженностью 600 м | 2021-2023 | 500,0 |  |  | 500,0 | Районный бюджет | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.5** Котельная №12, п. Бориха, изоляция трубопроводов матами минераловатными, на синтетическом связующем | 2021-2023 | 374,46 |  |  | 374,46 | Районный бюджет | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.6** Котельная №8, п. Солнечный, замена циркуляционного насоса WILO 40/15 на WILO IPL 65/120 | 2021-2023 | 95,333 |  |  | 95,333 | Районный бюджет | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.7** Замена участка теплотрассы трубы d108 на трубу d76 – 383 м, с. Большепанюшево | 2021-2023 | 722,050 |  |  | 722,050 | Районный бюджет | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.8** Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в учреждениях образования | 2021-2023 | 100,0 |  |  | 200,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
|  | **Мероприятие 2.9** Установка счетчиков учета тепловой энергии в учреждениях образования в **количестве 13 шт.1** | 2021-2023 | 1560,0 |  |  | 1560,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
|  | **Мероприятие 2.10** Установка счетчиков учета тепловой энергии в зданиях сельсоветов и СДК в **количестве 11 шт.2** | 2021-2023 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | Районный бюджет, бюджеты сельсоветов, комитет по образованию | Администрация района |
|  | **Мероприятие 2.11** Замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях сельсоветов | 2021-2023 | 20 |  |  | 40,0 | Бюджеты муниципальных образований | Администрации сельсоветов |
|  | **Мероприятие 2.12** Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждения образования | 2021-2023 | 15,0 | 50,0 |  | 30,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
|  | **Мероприятие 2.13** Уплотнение дверей и оконных стыков в учреждениях культуры (ДК, Сельские Клубы и пр.) | 2021-2023 | 1,5 |  |  | 3,5 | Районный бюджет | МКУК ИМЦ |
|  | **Мероприятие 2.14** Улучшение тепловой изоляции полов и чердачных помещений в учреждениях культуры (ДК, Сельские Клубы и пр.) | 2021-2023 | 2,0 |  |  | 4,0 | Районный бюджет | МКУК ИМЦ |
|  | **Мероприятие 2.15** Межсезонные ремонтные работы зданий и котельных (печное отопление) в учреждениях культуры (ДК, Сельские Клубы и пр.)  | 2021-2023 | 50,0 |  |  | 110,0 | Районный бюджет | МКУК ИМЦ |
|  | **Мероприятие 2.16** Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях культуры (ДК, Сельские Клубы и пр.) | 2021-2023 | 3,0 |  |  | 6,5 | Районный бюджет | МКУК ИМЦ |
|  | **Мероприятие 2.17** Замеры сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в сельсоветах, учебных заведениях и учреждениях культуры | 2021-2023 | 15,0 |  |  | 30,0 | Районный бюджет |  МКУК ИМЦ, Администрации сельсоветов, Комитет по образованию  |
|  | **Мероприятие 2.18** Поверка установленных счетчиков тепловой энергии (ТМК-Н20) в учреждениях образования **в количестве 11 шт3.** | 2021-2023 | 248,8 |  |  | 248,8 | Районный бюджет | Администрация района, комитет по образованию |

Примечание

1. Адреса учреждений образования: с. Большепанюшево, ул. Садовая 2А – **1 счетчик**; с. Дружба, ул. Пионерская 1А – **1 счетчик**; п. Заветы Ильича, ул. Школьная 9А – **1 счетчик**; с. Осколково, ул. Советская 53, п.1 – **1 счетчик**; с. Кашино, ул. Октябрьская 54 – **1 счетчик**; п. Алейский, ул. Мира 2А – **1 счетчик**; с. Урюпино, ул. Школьная 20 – **1 счетчик**; п. Алейский, ул. Школьная 3 – **2 счетчика**; с. Вавилон, ул. Комсомольская 34 – **1 счетчик**; п. Солнечный, ул. Школьная 1 – **1 счетчик**; с. Кировское, ул. Советская 1 – **1 счетчик**..
2. Сельсовет: Алейский сельсовет (здание сельсовета и СДК); Заветильичевский сельсовет (здание сельсовета и СДК); Большепанюшевский сельсовет (здание сельсовета и СДК); Кашинский сельсовет (СДК); Безголосовский сельсовет (здание сельсовета); Краснопартизанский сельсовет (здание сельсовета и СДК) и Дружбинский сельсовет (СДК).
3. Учреждения образования: МКОУ «Кабаковская СОШ»; МКОУ «Первоалейская СОШ»; МКОУ «Большепанюшевская СОШ», филиал «Безголосовская СОШ»; МБОУ «Вавилонская СОШ»; МБОУ «Моховская СОШ»; МКОУ «Толстодубровская СОШ»; МКОУ «Урюпинская СОШ»; МКОУ «Краснопартизанская СОШ»; МКОУ «Красносельская СОШ»; МКОУ «Осколковская СОШ» им. В.П. Карташова; МКОУ «Солнечная СОШ» Заветильичевская СОШ.

Р Е Е С Т Р

Рассылки постановления Администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алейского района Алтайского края на 2021-2023 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Кому направить | Количествоэкземпляров |
|  | Главы сельсоветов | 19 |
|  | Горбунов Р.Ю. | 1 |
|  | Гранкина Г.В. | 1 |
|  | ООО «Родник» | 1 |
|  | ООО «Теплосеть+» | 1 |
|  | Половинкин Е.А. | 1 |
|  | Уткина С.Ю. | 2 |